## Slide 1: PERSONEL VE PROJE TAKİP SİSTEMİ

## Slide 2: Personel ve Proje Takip Sistemi
Bu program niye var niye yaptık falan filan yazılcak buraya

## Slide 3: Proje Ekip Yapısı ve Organizasyon Şeması

## Slide 4: Toplantı Raporları
1. Toplantı ( 03.03.2016 ) : Proje yöneticisi, sistem analisti ve müşteri arasında gerçekleştirildi. Müşterinin taleplerini öğrenebilmek adına müşteriye sorular yöneltildi. İstenilen sistemin daha iyi anlaşılması, piyasa araştırması ve ön inceleme yapmak için müşteriden bir haftalık zaman istenildi. Gelecek toplantı tarihi 10.03.2016 olarak belirlendi.

## Slide 5: Toplantı Raporları
1. Şirket İçi Toplantı ( 8.03.2016 ) : Proje yöneticisi, sistem analisti, web tasarımcısı ve yazılımcı arasında gerçekleştirildi. Proje yöneticisi ve sistem analisti diğer ekip çalışanlarına müşterinin isteklerini anlattılar. Sistemin değerlendirmesi yapıldı. Müşteri için tahmini bir ücret teklifi hazırlandı ve sistem hakkında kararlar alındı.

## Slide 6: Toplantı Raporları
2. Toplantı ( 10.03.2016 ) : Proje yöneticisi, sistem analisti ve müşteri arasında gerçekleştirildi. Oluşturulan tahmini sistem hakkında konuşuldu. Şirket içi toplantı sonucu oluşan taslak müşteriye sunuldu. Projenin fiyatı ve süresi hakkında konuşuldu. Proje süresini uzatan mobil uygulamanın gerekliliği hakkında konuşuldu. Genel sistem yapısının müşteri tarafından beğenildiği gözlemlendi. Detaylı fizibilite çalışması ardından müşteri ile ileri bir tarihte yeni bir görüşme yapılmasına karar verildi.

## Slide 7: Toplantı Raporları
2. Şirket İçi Toplantı ( 14.03.2016 ) : Proje yöneticisi ve sistem analisti arasında gerçekleştirildi. Fizibilite raporu göz önüne alınarak mobil uygulamanın projeden çıkartılmasına, proje süresi ve bütçenin buna göre ayarlanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlar sonucunda proje süresi ve bütçe belirlenmiştir.

## Slide 8: Toplantı Raporları
3. Toplantı ( 17.03.2016 ) : Proje yöneticisi, sistem analisti ve müşteri arasında gerçekleştirildi. Müşteriye teklifin son hali sunuldu. Proje süresi belirlendi ve projenin bir an önce başlamasına karar verildi. Müşteri teklifi kabul etse de sürenin biraz daha kısaltılasını talep etti. Karşılıklı olarak imzalar atıldı. Proje sürecine resmen başlanıldı.

## Slide 9: Toplantı Raporları
3. Şirket İçi Toplantı ( 21.03.2016 ) : Proje yöneticisi, sistem analisti, web tasarımcısı ve yazılımcı arasında gerçekleştirildi. Proje yöneticisi görev dağılımını gerçekleştirdi. Projenin zamanında yetişebilmesi için çalışmalara hemen başlanılmasına karar verildi. Projenin kritik noktaları belirlenerek sistem tasarımına başlanıldı.

## Slide 10: Proje Gantt Diyagramı

## Slide 11: Proje Gantt Diyagramı

## Slide 12: Proje Gantt Diyagramı

## Slide 13: Taslak Veri Akış Diyagramı

## Slide 14: 1.Düzey Veri Akış Diyagramı

## Slide 15: 2.Düzey Veri Akış Diyagramı

## Slide 16: 2.Düzey Veri Akış Diyagramı

## Slide 17: Yapı Diyagramı

## Slide 18: Use-Case Diyagramı

## Slide 19: Taslak UML Diyagramı

## Slide 20: UML Diyagramı

## Slide 21: Pert Diyagramı

## Slide 22: Sequence Diyagramı

## Slide 23: Müşteri Değerlendirmesi

## Slide 24: Teşekkürler
Burak İDİ
Selim Sirac GÜLER
Ferhat Fikri MİNDER
Cemal TAŞKIRAN
Burak ÖZTÜRK